АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 18.03.2025 № 17

с. Байса Уржумского района

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2024-2026 годы» за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 09.12.2022 №54 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области администрация Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2024-2026 годы» за 2024 год.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Байсинское сельское поселение Уржумского района Кировской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНОГлава администрации Байсинскогосельского поселения Уржумскогорайона Кировской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Васильева |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие

коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского

сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2024-2026

годы» за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ администрации Байсинскогосельского поселения Уржумского района Кировской области |
|  |  |
| отчетный год | 2024 |
|  |  |
| дата составления отчета | Февраль 2025 г. |
|  |  |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Специалист 1 категории, главный бухгалтер,Охотникова Валентина Анатольевнател. 8(83363)6-91-19 |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление доходов от уплаты акцизов и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за счет которого осуществлялось финансирование программы, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы на 99,6%.

**2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы**

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 726,05 тыс. рублей, или на 99,6 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 563,25 тыс. рублей (99,48 % от

плана);

- за счет средств областного бюджета –162,8 тыс. рублей (100% от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в приложении №1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу в течение отчетного финансового года

было внесено 3 изменения. Причины внесения изменений отражены в

приложении №3 к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы**

Оценка достижения запланированных количественных значений

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых

значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

за отчетный период по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Пэф= | nSUM Пii=1 |
| n |

Пэф= 100+100+100+100+100+0+100+200= 100 =100%, где:

 8

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%)

(Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих

единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной программы,

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной

программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100% =726,05/ 728,97 х100%= 99,6 %, где:

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования,

направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Муниципальной программы (средства бюджета Байсинского сельского поселения – в соответствии с решением Байсинской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на

реализацию мероприятий Муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными

осуществляется по формуле:

Ум =Кфм/Кмп х 100%= 7/8 х100 %=87,5%, где:

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%);

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Муниципальной программы

(единиц);

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к выполнению в

отчетном периоде в плане реализации Муниципальной -венной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по формуле:

Пэф + Уф + Ум

Эпр = -----------------------= (100+99,6+87,5)/3= 95,7 %, где:

3

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Муниципальной программы

(%);

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (%).

По результатам проведенной оценки муниципальная программа

реализована с высоким уровнем эффективности.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы**

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:

- повышение уровня благоустройства Байсинского поселения, комфортного проживания жителей поселения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог с. Байса.

Приложение №1

 к отчету о ходе реализации муниципальной программы

 **«**Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2024-2026 годы» за 2024 год

**Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы**

 **Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2024-2026 годы» за 2024 год**

*(наименование муниципальной программы*, сроки реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценкарасхо-дов за2024год (тыс. руб- лей)  | Фактичес-киерасходы за 2024 отчетный период  (тыс.  рублей)  | Отно-шениефакти-ческихрасхо-дов коценкерасхо-дов (впро- цен- тах)  | Результат реализациимероприя-тиямуниципальнойпрограммы (краткое описание) [<5>](#Par508) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализа-ции |
| 1. | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области" на 2024– 2026 годы" | Администрация Байсинского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего | **728,971** | **726,05** | **99,6** |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 162,8 | 162,8 | 100 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 566,171 | 563,25 | 99,48 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Админист-рация Байсинско-го сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего | 343,391 | 340,47 | 99,15 | Расходы направлен на содержание и ремонт 12,7 км.автомобильной дороги |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 343,391 | 340,47 | 99,15 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие"Уличное освещение" | Админист-рация Байсинско-го сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | **всего** | **46** | **46** | **100** | Расходы направлены на содержание уличного освещения |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципально-го района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 46 | 46 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие«Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Админист-рация Байсинско-го сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего | 12,93 | 12,93 | 100 | Расходы направлены на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 12,8 | 12,8 | 100 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 0,13 | 0,13 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон» | Админист-рация Байсинско-го сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | **всего** | **150** | **150** | **100** | Расходы направлены на прочие мероприятия по благоустройст-ву |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 135 | 135 | 100 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 15 | 15 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «Организация временного трудоустройства безработных граждан» | Админист-рация Байсинско-го сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | **всего** | **2,18** | **2,18** | **100** | Расходы направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 2,18 | 2,18 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Отдельное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройст-ву» | Админист-рация Байсинско-го сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | **всего** | **42,8** | **42,8** | **100** | Расходы направлены на прочие мероприятия по благоустройст-ву |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 15 | 15 | 100 |
| Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Байсинского сельского поселения | 27,8 | 27,8 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Отдельное мероприятие «Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства» | Админист-рация Байсинского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего | **131,67** | 131,67 | 100 | Расходы направлены на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 131,67 | 131,67 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

 к отчету о ходе реализации муниципальной программы

 **«**Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2024-2026 годы» за 2024 год

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной

инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | % выполнения | Обоснованиеотклонений  значений показателя  на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
| год, предшест-вующийотчетно-му | Отчетный год |
| План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области" на 2024-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество водных объектов, приведенных в безопасное состояние | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Содержание дорог общего пользования местного значения составит 12,7 км. | км | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 100 |  |
| 4 | Степень удовлетворенности населения освещением улиц в населенных пунктах составит в количестве жалоб; | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес горящих светильников от общего количества | процентов | 81,0 | 82,0 | 82,0 | 100 |  |
| 6 | Количество обустроенных и вновь созданных мест массового отдыха  | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | Неисполнение в связи с отсутствием финансирования |
| 7 | Степень удовлетворенности населения обустройством и содержанием мест захоронений  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Благоустройство территории  | шт. | 2 | 1 | 2 | 200 |  |

 Приложение №3

 к отчету о ходе реализации муниципальной программы

 **«**Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской областина 2024-2026 годы» за 2024 год

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

«Развитие коммунальной и жилищной

инфраструктуры на территории Байсинского сельского поселения

Уржумского района Кировской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

*наименование муниципальной программы, срок реализации*

Ответственный исполнитель МУ администрации Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)и их обоснование  |
| 1 | Постановление администрации Байсинскогосельского поселения Уржумского района Кировской области | 09.09.2024 | 54 | Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Байсинской сельской Думы) |
| 2 | Постановление администрации Байсинскогосельского поселения Уржумского района Кировской области | 10.10.2024 | 60 | Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Байсинской сельской Думы) |
| 3 | Постановление администрации Байсинскогосельского поселения Уржумского района Кировской области | 19.12.2024 | 75 | Внесены изменения на содержание программы (изменение бюджетных ассигнований путем перераспределения, изменение бюджетных ассигнований на дополнительные расходы на основании решения Байсинской сельской Думы) |